[image: image1.jpg]GMINA BARWICE

ul. Zwyciezcow 22, 78-460 Barwice, tel. (094) 373 63 09, fax (094) 373 63 49
www.barwice.pl, urzad@um.barwice.pl





Barwice, 03.01.2025 r.
IN. 271.1.37.2024.MT
Wg rozdzielnika
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej do m. Uradz, gmina Barwice.
W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące zapisów Zaproszenia do złożenia oferty, informuję:
Pytanie 1: Czy Zamawiający posiada MPZP dla terenu objętego opracowaniem?
Odpowiedź: Brak MPZP dla terenu objętego opracowaniem.
Pytanie 2: Czy na trasie występują cieki wodne, Natura 2000?
Odpowiedź: Cieki wodne nie występują, Natura 2000 – tak- Ostoja Drawska i Jeziora Czaplineckie.

Pytanie 3: Termin 120 dni może być niewystarczający dla uzyskania decyzji środowiskowej 
i innych uzgodnień, czy przewiduje się przedłużenia terminu zakończenia terminu projektu?
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 2 – projektu umowy. W §4 projektu umowy wprowadza się dodatkowy zapis o treści: 
W przypadku gdy mimo zachowania należytej staranności przez Wykonawcę, terminy uzyskania przez Wykonawcę wszelkich decyzji administracyjnych oraz uzgodnień i opinii od gestorów sieci wykluczą możliwość wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w ust.1, Wykonawcy przysługuje prawo do wystąpienia do Zamawiającego 
z pisemnym, uzasadnionym wnioskiem o zmianę terminu.
Z uwagi na charakter udzielonych wyjaśnień, nie przedłuża się terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że powyższe pismo staje się integralną częścią Zaproszenia do złożenia oferty i będzie wiążące przy składaniu i rozpatrywaniu ofert.
Załączniki:

1. Zaktualizowany projekt umowy (Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia ofert 
z dnia 20.12.2024 r.)
     BURMISTRZ
mgr  inż. Robert Zborowski
…………………….…………..
(Kierownik Zamawiającego)  
Otrzymuje:
1. http://bip.barwice.pl/public/catalog/?id=251253&idCatalog=452906  
