Barwice, 09.10.2025 r.

OŚ.6122.3.2025.AC.28

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UMOWY NR 2025D0590K

DLA ZADANIA PN. „USUWANIE BARSZCZU SOSNOWSKIEGO

Z TERENU GMINY BARWICE – ETAP I”

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Gmina Barwice przystąpiła w 2025 roku do realizacji zadania polegającego na usuwaniu Barszczu Sosnowskiego.

- Opis zadania

W ramach zadania wykonano zabiegi likwidacji barszczu Sosnowskiego w postaci chemicznego oprysku oraz wykaszania na obszarze 0,810 ha na działkach wskazanych we wniosku o dofinansowanie, na których stwierdza się występowanie tej inwazyjnej rośliny.

Wykaz działek został przedstawiony w poniższej tabeli.

| Lp. | Nr działki | Obręb | Powierzchnia w arach |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 465/13 | Stary Chwalim | 5 |
| 2. | 98 | Stary Grabiąż | 3 |
| 3. | 59/2 | Ostropole | 3 |
| 4. | 513 | Stary Chwalim | 3 |
| 5. | 459/10 | Stary Chwalim | 13 |
| 6. | 94 | Stary Grabiąż | 6 |
| 7. | 18/26 | Gwiazdowo | 8 |
| 8. | 464/13 | Stary Chwalim | 3 |
| 9. | 242/18 | Śmilcz | 5 |
| 10. | 242/19 | Śmilcz | 5 |
| 11. | 15/3 | Gwiazdowo | 6 |
| 12. | 116 | Chłopowo | 3 |
| 13. | 465/3 | Stary Chwalim | 1 |
| 14. | 465/18 | Stary Chwalim | 12 |
| 15. | 63 | Stary Grabiąż | 2 |
| 16. | 187 | Gwiazdowo | 1 |
| 17. | 115 | Chłopowo | 2 |
| RAZEM |  |  | 81 |

- Termin realizacji zadania:

- 14-31 lipca 2025 r. – zabieg mechaniczny;

- 10-26  sierpnia 2025 r. – zabieg chemiczny;

- 20-30 września 2025 r. – zabieg mechaniczny.

- Osiągnięte efekty realizacji zadania:

- efekt ekologiczny: ograniczenie rozwoju i usunięcie inwazyjnego gatunku tj. barszczu Sosnowskiego poprzez wykonanie zabiegów mechaniczno-chemicznych na terenie 17 działek;

- efekt rzeczowy: usunięcie barszczu Sosnowskiego na obszarze 0,810 ha.

- Niemierzalne efekty ekologiczne projektu:

- Bezpieczeństwo zdrowotne: barszcz Sosnowskiego jest rośliną silnie toksyczną, a jego sok może powodować poważne oparzenia skóry, szczególnie w kontakcie z promieniami słonecznymi. Usunięcie tej rośliny minimalizuje ryzyko oparzeń dla ludzi i zwierząt;

- Ochrona bioróżnorodności: barszcz Sosnowskiego jest gatunkiem inwazyjnym, który może wypierać lokalne gatunki roślin, co prowadzi do zmniejszenia bioróżnorodności w ekosystemach. Jego usunięcie sprzyja regeneracji rodzimych roślin i poprawia zdrowie ekosystemów;

- Estetyka krajobrazu: rośliny inwazyjne, takie jak barszcz Sosnowskiego, mogą mieć negatywny wpływ na estetykę krajobrazu. Ich usunięcie przyczynia się do poprawy wyglądu terenów zielonych;

- Ochrona infrastruktury: barszcz Sosnowskiego szybko rośnie i może zagrażać infrastrukturze, takiej jak drogi, ścieżki i budynki. Jego eliminacja może pomóc w utrzymaniu tych obszarów w dobrym stanie;

- Ułatwienie dla innych działań ochronnych: usunięcie barszczu Sosnowskiego może ułatwić wprowadzenie działań związanych z rekultywacją terenów, ogrodnictwem czy uprawami rolnymi, których prowadzenie byłoby trudniejsze przy obecności tej rośliny;

- Edukacja i świadomość ekologiczna: proces usuwania barszczu Sosnowskiego może być również okazją do edukacji społeczności na temat ochrony środowiska, zagrożeń związanych z roślinami inwazyjnymi oraz znaczenia bioróżnorodności.

- Promocja zadania:

Informację o otrzymaniu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barwicach, publikowano na stronie internetowej urzędu

https://barwice.pl/aktualnosci/usuwanie-barszczu-sosnowskiego-z-terenu-gminy-barwice-etap-i-2025

https://barwice.pl/aktualnosci/zakonczono-realizacje-projektu-usuwanie-barszczu-sosnowskiego-z-terenu-gminy-barwice

oraz na portalu Facebook.com, na profilu Urzędu Miejskiego.