[image: image1.jpg]GMINA BARWICE

ul. Zwyciezcow 22, 78-460 Barwice, tel. (094) 373 63 09, fax (094) 373 63 49
www.barwice.pl, urzad@um.barwice.pl





Barwice, 04.09.2025 r.
Znak sprawy: IN. 271.1.27.2025.MT
ROZEZNANIE CENOWE RYNKU
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na Budowę drogi łączącej ul. Polną z ul. Moniuszki.
Zamawiający informuje, że przedmiotowe pismo  nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.). Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród firm działających w branży oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

W ramach rozeznania cenowego rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, Gmina Barwice zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji ceny oferowanej w poniższym zakresie:

Przedmiot i zakres zadania:
1. Przedmiotem zadania będzie wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej na Budowę drogi łączącej ul. Polną z ul. Moniuszki 
w Barwicach (poglądowa mapka stanowi załącznik do niniejszego pisma). 
2. W chwili obecnej Gmina Barwice prowadzi prace związane z uzyskaniem decyzji celu publicznego oraz wydzieleniem działek pod pas drogowy: zakładana szerokość pasa drogowego będzie wynosiła 10 m - wszystkie działki drogowe będą stanowiły własność Gminy Barwice.
3. Zakres projektowania będzie obejmował: 
1) zaprojektowanie drogi łączącej ul. Polną z ul. Moniuszki w Barwicach o długości około 0,420 km,

2) zaprojektowanie jezdni o szerokości 6 m o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 
8 cm w kolorze szarym, chodnik jednostronny o szerokości 2 m z kostki betonowej grubości 8 cm w kolorze szarym; zjazdy do nieruchomości z kostki betonowej 
o grubości 8 cm w kolorze czerwonym;

3) zaprojektowanie nowego oświetlenia drogowego;

4) przebudowę istniejącego mostu na rzece Gęsiej na nowy przepust, 
5) zaprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe                         z jezdni oraz chodnika: w części wpięcie do kanalizacji deszczowej ul. Polnej, 
w pozostałej części do rzeki Gęsiej.
4. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) uzyskania na własny koszt mapy do celów projektowych,
2) wykonania badań geotechnicznych podłoża,
3) opracowania koncepcji przedprojektowej w wersji graficznej oraz opisowej                              i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego,
4) opracowania operatu wodnoprawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na: rozbiórkę mostu i budowę nowego przepustu; wykonanie urządzeń wodnych 
i odprowadzanie do rzeki Gęsiej wód opadowych lub roztopowych z terenu 
objętego opracowaniem,
5) opracowania projektu budowlanego, który będzie stanowił załącznik do wniosku                   o wydanie decyzji pozwolenia na budowę: Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, zezwoleń do projektu budowlanego oraz przygotowania wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami do uzyskania decyzji pozwolenie na budowę (dokumentacja budowlana musi być opracowana z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie),

6) opracowania projektu wykonawczego, który powinien uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych,
7) opracowania kosztorysu inwestorskiego– kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458)- dwukrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wezwania,
8) sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

9) opracowania projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem uzgodnienia                          i zatwierdzenia.
4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia:

1) do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie- wniosek o pozwolenie wodnoprawne wraz z wymaganymi załącznikami,

2) do Zamawiającego- wniosek o pozwolenie na budowę wraz z wymaganymi załącznikami,

3) projekty techniczny każdej branży- 2 egz. do Zamawiającego,

4) projekt wykonawczy każdej branży - 2 egz. do Zamawiającego,

5) specyfikacje techniczne każdej branży - 2 egz. do Zamawiającego,

6) kosztorys inwestorski każdej branży - 2 egz. do Zamawiającego, 

7) zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu.
Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie na załączonym druku formularza wyceny pocztą elektroniczną na adres: m.tomska@um.barwice.pl 
w terminie do 12.09.2025r.

Postanowienia końcowe:

Osoba do kontaktu z ramienia Zamawiającego:  Piotr Kikun, tel.: (094) 696 403 843,  
e-mail: p.kikun@um.barwice.pl.  

Załączniki do niniejszego zaproszenia:

	Nr
	Nazwa załącznika

	1
	Formularz wyceny

	2
	Mapka poglądowa


                                                                                                          Z up. Burmistrza
mgr inż. Piotr Kikun

Kierownik Referatu Inwestycji

…………………………………..

                                                                                                     Kierownik Zamawiającego

Otrzymuje:

1. http://bip.barwice.pl/public/catalog/?id=259628&idCatalog=466782 
Strona 4 z 5

